- ส่วนที่  ๓

- การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑  แนวทางการพัฒนาหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ที่ | แนวทางการพัฒนา | ยุทธศาสตร์ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | แนวทางที่ ๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน แนวทางที่ ๒ การพัฒนาเกษตรกรและองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง แนวทางที่ ๓ การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความ เข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ เชื่อมโยงเครือข่าย แนวทางที่ ๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปราชญาเศรษฐกิจพอเพียง |
| ๒ | แนวทางที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม แนวทางที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ ส่งเสริมอาชีพ | การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว |
| ๓ | แนวทางที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ พึ่งพาตนเองได้ แนวทางที่ ๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง แนวทางที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ สุขภาพอย่างทั่วถึง | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน |
| ๔ | แนวทางที่ ๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟู แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แนวทางที่ ๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี | การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน |

| ที่ | แนวทางการพัฒนา | ยุทธศาสตร์ |
| --- | --- | --- |
| ๕ | แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ ๒ การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ ๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร แนวทางที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา การเมืองการปกครอง แนวทางที่ ๕ กำหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบ ประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมความรู้รักสามัคคีและ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ | การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล |

แบบ ผ. ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑  แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน | เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน | จัดฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๑ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม ๓๐ คน -ร้อยละความพึงพอใจ | -เกษตรกรผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๑.๒  แนวทางการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยลดต้นทุนการผลิตและปลอดสารเคมีโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวนผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน | สามารถลดต้นทุนการผลิต ผู้บริโภคมีความปลอดภัย และประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ | กองการศึกษา |
| ๒ | โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน | จัดสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมสาธิตการดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานประสบการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ | ๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ร้อยละ ๘๕ ของแกนนำชุมชนมีความรู้ความเข้าในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนในชุมชนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓  แนวทางการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่ายแนวทางการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็ง | -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เพิ่มมูลค้าของสินค้าและมีรายได้เพิ่มขึ้น | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวนผู้เข้าร่วม ๕๐ คน | ประชาชนได้เพิ่มมูลค้าของสินค้าและมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๔  แนวทางการพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

- ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

๒.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา อาทิ วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ | -เพื่อจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสืบสานวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา | จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา | ๙๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๙๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๙๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม -ร้อยละความพึงพอใจ | ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรม วันสำคัญทางพุทธศาสนาและเป็นการสืบสานพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป | กองการศึกษา |
| ๒ | จัดงานประเพณีวันลอยกระทง | เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม | จัดงานประเพณีวันลอยกระทงจำนวน ๑ ครั้ง | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม -ร้อยละความพึงพอใจ | ประชาชนในชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรมประเพณี อันดีงาม | กองการศึกษา |
| ๓ | จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม | จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | ๘๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๘๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๘๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม -ร้อยละความพึงพอใจ | ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรมประเพณีอันดีงาม | กองการศึกษา |
| ๔ | ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชน | เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชน | จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน ๒ ครั้ง | ๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม -ร้อยละความพึงพอใจ | ประชาชนทั่วไปมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต | กองการศึกษา |
| ๕ | ต้นทุนและศักยภาพทางสังคม | เพื่อสืบค้นหาต้นทุนและศักยภาพทางสังคมของชนเผ่าไทโส้ | ประชาชนในเขตเทศบาล | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | จำนวนกิจกรรม | ทำให้ทราบถึงต้นทุนและศักยภาพทางสังคม | กองการศึกษา |
| ๖ | ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน | เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม | จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามได้รับการอนุรักษ์ | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

- ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

๒.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | สนับสนุนการจัดงานประเพณีเทศกาลโส้รำลึก | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและส่งเสริมการท่องเที่ยว | จำนวน ๑ ครั้ง | ๔๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๔๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๔๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม -ร้อยละความพึงพอใจ | วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามยังคงอยู่สืบไปและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | กองการศึกษา |

- รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

- ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

๒.๓  แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ส่งเสริมอาชีพราษฎร | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ต่าง ๆ ของราษฎร | กลุ่มอาชีพต่าง ๆ | ๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ | กองการศึกษา |
| ๒ | สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | จำนวน ๑,๐๐๐ ครัวเรือน | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -มีข้อมูลครบทั้งพื้นที่ | ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | กองการศึกษา |
| ๓ | จัดทำแผนชุมชน | เพื่อจัดทำแผนชุมชนในการและพัฒนาความเป็นอยู่ประชาชน | จำนวน ๑,๕๐๐ ครัวเรือน | ๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -แผนชุมชนครบทุกชุมชน | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองการศึกษา |
| ๔ | จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน | เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดประกวดการแสดงดนตรี ประกวดเรียงความ ค่ายเยาวชน เป็นต้น | จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม -ร้อยละความพึงพอใจ | เด็ก เยาวชนได้มีการแสดงออกทำให้เกิดความรักสามัคคี | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | จัดประชุมประชาคมและกระบวนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ | -เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น -เพื่อกำหนดกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล | -จัดเวทีประชาคมทุกชุมชน -ประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ครั้ง -ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผลฯ ๓ ครั้ง -ประชุม คกก.พัฒนาเทศบาล ๓ ครั้ง | ๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม | -ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของท้องถิ่น -กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลมีบรรลุวัตถุประสงค์ | กองวิชาการและแผนงาน |
| ๒ | จัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี | ผู้สูงอายุทุกคนในเขตเทศบาล | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวนผู้เข้าร่วม | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ที่ดี | กองการศึกษา |
| ๓ | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย | ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ | ๑๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวนผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี | กองการศึกษา |
| ๔ | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย | ๗๒,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๗๒,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๗๒,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวน ผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดี | กองการศึกษา |
| ๕ | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อเป็นสวัสดิการแก่คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ | คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวน คนพิการ | คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๖ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถและร่วมกิจกรรมต่างๆ | เด็กทุกคนในเขตเทศบาลฯและพื้นที่ใกล้เคียง | ๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม -ร้อยละความพึงพอใจ | เด็กและเยาวชนได้แสดงความ สามารถและเข้าร่วมกิจกรรม | กองการศึกษา |
| ๗ | พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำรงชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัย | จำนวน ๓๐๐ คน | ๔๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๔๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๔๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ผู้สูงอายุ ๓๐๐ คน | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างอบอุ่น | กองการศึกษา |
| ๘ | สมทบกองทุนสวัสดิการวันละบาทเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออมเงินและสวัสดิการของประชาชน | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล | ๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวนเงิน | ประชาชนทั่วไปในเขตได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม | กองการศึกษา |
| ๙ | สนับสนุนชุมชนตามแผนชุมชน | เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมของชุมชนด้านต่างๆ | ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง ๑๐ ชุมชน | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวนเงิน | ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ | กองการศึกษา |
| ๑๐ | ส่งเสริมภาวะผู้นำสตรี | เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมให้สตรี | จัดอบรม จำนวน ๑ ครั้ง | ๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม -ร้อยละความพึงพอใจ | กลุ่มสตรีมีความ- เข้มแข้ง | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๒  แนวทางการพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ค่าอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ | เด็กเล็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลและเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ | ๓,๖๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๓,๖๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๓,๖๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | อาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา | เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย | กองการศึกษา |
| ๒ | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีพัฒนาการด้านร่างกาย และสติปัญญา | เด็กเล็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลและเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | อาหารเสริม (นม) ตลอดปีการศึกษา | เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย | กองการศึกษา |
| ๓ | โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา | เพื่อให้เด็กได้ให้ความสำคัญทางพุทธศาสนาและซึมซับการดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถีพุทธ | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา | ๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวนเด็ก | เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม | กองการศึกษา |
| ๔ | โครงการส่งเสริมความกตัญญูกตเวที | เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีแก่เด็กนักเรียนทางด้านความกตัญญูกตเวที | จัดกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ สำหรับ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวนเด็ก ผู้ปกครองเด็ก และครู | เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและลักษณะที่ดีในการปฎิบัติต่อผู้มีพระคุณ | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๒  แนวทางการพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕ | # จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็ก | เด็กเล็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล | ๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวน วัสดุ ครุภัณฑ์ | เด็กมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ | กองการศึกษา |
| ๖ | # ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา.ในเขตเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ | ให้ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล | ๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวนผู้ได้รับทุน | นักเรียน นักศึกษา และ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาที่ดีขึ้น | กองการศึกษา |
| ๗ | # โครงการพัฒนาครูและบุคลากร | เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสู่ครูมืออาชีพ เด็กนักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่น | ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น | ๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๘,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวนครู นักเรียนและผู้ปกครอง | ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๒  แนวทางการพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๘ | # โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง | เพื่อจัดประชุมผู้ปกครองให้ทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง | จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเด็กและผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละหนึ่งครั้ง | ๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวนครู นักเรียนและผู้ปกครอง | ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจนโยบายต่างๆและแนวทางการจัดการศึกษา | กองการศึกษา |
| ๙ | # ก่อสร้างซุ้มที่พักและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อก่อสร้างซุ้มที่พักสำหรับผู้มาติดต่องานหรือผู้ปกครองเด็กที่มารับ-ส่งเด็กและปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะเทศบาล | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวน ๑ แห่ง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีที่พักสำหรับผู้ปกครองที่มารอรับ-ส่งบุตรหลาน | กองการศึกษา |

- รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๓  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) | เพื่อสนับสนุนสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๑ กองทุน | ๗๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๗๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๗๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑ กองทุน | ชุมชนมีหลักประกันสุขภาพที่มั่นคง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๒ | ตรวจสอบคุณภาพน้ำ | เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ/แหล่งน้ำในเขตเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ | -แหล่งน้ำ ๒ แหล่ง -ตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ ๓ แห่ง | ๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | แหล่งน้ำบริโภค | -ประชาชนได้รับการบริการน้ำดื่มที่ปลอดภัย -แหล่งน้ำสาธารณะมีคุณภาพดี | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๓ | พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข | เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. | จำนวน ๑๐ ชุมชน | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐ ชุมชน | ชุมชนมีบริการสาธารณสุขที่มั่นคง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๔ | ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล | เพื่อควบคุมโรคติดต่อและป้องกันโรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | จำนวน ๑๐ ชุมชน | ๔๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๔๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๔๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐ ชุมชน | ประชาชนในเขตเทศบาลมีภาวะเสี่ยงต่อการติดโรคลดลง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

- ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

๔.๑ แนวทางการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด | เพื่อจ้างเหมาแรงงานในการ การเก็บขยะ ทำความสะอาดถนน อาคารสถานที่ -เพื่อจ้างเหมาเครื่องจักร เช่น รถดูดสิ่งปฏิกูลฯลฯ | รักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาล | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ถนนในเขตเทศบาล | ประชาชนภายในเขตเทศบาลได้รับบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

- ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

๔.๒ แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - เพิ่มพื้นที่ป่า ๒ ไร่ | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -เพิ่มพื้นที่สีเขียว | ประชาชนในชุมชนรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๒ | ก่อสร้างโรงพักและคัดแยกขยะ | เพื่อให้มีสถานที่พักขยะและคัดแยกขยะ | -ก่อสร้างอาคารโรงพักและคัดแยกขยะชั้นเดียวขนาด ๘ x ๘ เมตรจำนวน ๑ หลัง จุดพิกัดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๖๙๙ UTM ๑๙๑๗๓๔๐ | ๖๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | -อาคารโรงพักและคัดแยกขยะ ๑ หลัง | -มีโรงเรือนที่สามารถพักและคัดแยกขยะ ก่อนนำไปขาย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

- ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

๔.๒ แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓ | ก่อสร้างที่พักขยะอันตราย | -เพื่อสร้างเป็นสถานที่รองรับขยะอันตรายก่อส่งกำจัดตามวิธีการ | - โรงเรือนพักขยะอันตราย ๑ แห่ง | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | -โรงพักขยะ | มีที่สำหรับพักขยะอันตรายเพื่อรอการกำจัดอย่างถูกวิธี | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๔ | รถยนต์อเนกประสงค์ (รถกระบะ) | เพื่อสนับสนุนงานกำจัดขยะมูลฝอยและบริการทั่วไป | -รถยนต์กระบะ จำนวน ๑ คัน | ๗๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | -รถยนต์กระบะ | -มีรถยนต์กระบะที่สามารถให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๕ | ก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบเตาเผาขยะไร้มลพิษครบวงจร | เพื่อรอบรับระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร | เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ จำนวน ๑ เครื่อง | ๕,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/งบหน่วยงานอื่นของรัฐ) | - | - | เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ | มีเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษเพื่อการจัดการขยะแบบครบวงจร | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.สองข้างทางพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล.ซอยใบแสน ชุมชนคุ้มหลวง | เพื่อให้มีการระบายน้ำได้สะดวกมากขึ้น และมีความเส้นทางจราจรกว้างมากขึ้น | -ระบบระบายน้ำ คสล.ท่อ มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๒๔.๐๐ บ่อ ความยาวรวม ๓๗๐.๐๐ เมตร -ขยายไหล่ทาง คสล. สองข้างทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๙๕๗๐ UTM ๑๙๑๖๔๖๘ จุดสิ้นสุดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๙๔๐๐ UTM ๑๙๑๖๕๔๙ | ๖๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/งบหน่วยงานอื่นของรัฐ) | - | - | -ระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. สองข้างทาง พร้อมขยายไหล่ทาง | มีการระบายน้ำจากชุมชนได้ดีไม่เกิดน้ำท่วมขัง -มีเส้นทางสัญจรไป-มา กว้างขึ้น | กองช่าง |

- รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๒ | ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.สองข้างทางพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล. ซอยวรรณาผาสุก ชุมชนคุ้มหลวง | เพื่อให้มีการระบายน้ำได้สะดวกมากขึ้น และมีความเส้นทางจราจรกว้างมากขึ้น | -ระบบระบายน้ำ คสล.ท่อ มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๒๖.๐๐ บ่อ ความยาวรวม ๔๓๐.๐๐ เมตร -ขยายไหล่ทาง คสล. สองข้างทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๘๐- ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๙๕๒๕ UTM ๑๙๑๖๓๔๑ จุดสิ้นสุดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๙๕๙๓ UTM ๑๙๑๖๕๔๓ | ๗๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/งบหน่วยงานอื่นของรัฐ) | - | - | -ระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวไหล่ทาง | มีการระบายน้ำจากชุมชนได้ดีไม่เกิดน้ำท่วมขัง -มีเส้นทางสัญจรไป-มา กว้างขึ้น | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓ | ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนศักดิ์ดาอุทิศ หมู่ ๑ | เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยอยู่สองข้างทางถนนลูกรัง เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตรของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิติของประชาชนให้ดีขึ้น | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๙๑๙ UTM ๑๙๑๕๕๙๒ จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๔๗๒ UTM ๑๙๑๕๕๘๒ | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | ถนนลูกรัง ๑ สาย | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและได้รับความสะดวกในการสัญจร-มา | กองช่าง |
| ๔ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับ และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ถนนน้อยสันติ หมู่ ๖ | - เพื่อให้ประชาชนภายในชุมชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างตอนกลางคืน ทำให้มีการคมนาคมที่ปลอดภัย | ระยะทางยาว ๒๓๐ เมตร จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๗๓๓ UTM ๑๙๑๗๑๘๔ จุดสิ้นสุดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๙๓๓ UTM ๑๙๑๖๙๘๙ | ๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/งบหน่วยงานอื่นของรัฐ) | - | - | ประชาชนชุมชนน้อยสันติ หมู่ ๖ | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -ลดอุบัติเหตุ -ลดพื้นที่เสี่ยงภัยจากมิจฉาชีพ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับและติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ถนนราษฎร์พัฒนา (ส่างจี่) หมู่ ๑ | -เพื่อให้ประชาชนภายในชุมชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ในตอนกลางคืน ทำให้มีการคมนาคมที่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่เสี่ยงภัยจากมิจฉาชีพ | ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๘๑๒ UTM ๑๙๑๕๙๘๖ จุดสิ้นสุดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๔๗๖ UTM ๑๙๑๖๑๗๒ | ๓๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/งบหน่วยงานอื่นของรัฐ) | - | - | - ประชาชนชุมชนราษฎร์พัฒนา (ส่างจี่) หมู่ ๑ | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| ๖ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับและติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ถนนสระหลวงสามัคคี หมู่ ๑ | -เพื่อให้ประชาชนภายในชุมชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ในตอนกลางคืน ทำให้มีการคมนาคมที่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่เสี่ยงภัยจากมิจฉาชีพ | ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๙๔๖๙ UTM ๑๙๑๕๙๗๓ จุดสิ้นสุดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๙๓๓๙ UTM ๑๙๑๕๖๘๓ | ๓๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/งบหน่วยงานอื่นของรัฐ) | - | - | - ประชาชนชุมชนรสระหลวงสามัคคี หมู่ ๑ | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๗ | ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.สองข้างทางพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล. ถนนเทศบาล ๗ สันติพัฒนา | เพื่อให้มีการระบายน้ำได้สะดวกมากขึ้น และมีความเส้นทางจราจรกว้างมากขึ้น | -ระบบระบายน้ำ คสล.ท่อ มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๖๐.๐๐ บ่อ ความยาวรวม ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร -ขยายไหล่ทาง คสล. สองข้างทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๙๓๒ UTM ๑๙๑๖๙๘๓ จุดสิ้นสุดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๔๔๓ UTM ๑๙๑๗๒๘๔ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/งบหน่วยงานอื่นของรัฐ) | - | - | -ระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวไหล่ทาง | มีการระบายน้ำจากชุมชนได้ดีไม่เกิดน้ำท่วมขัง -มีเส้นทางสัญจรไป-มา กว้างขึ้น | กองช่าง |
| ๘ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนโพนธาราม ๑ | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดี | ระบบน้ำรางยู ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ ม. (ภายใน) ระยะทางยาว ๒๙๘ เมตร จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๗๓๘ UTM ๑๙๑๖๗๕๔ จุดสิ้นสุดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๖๖๐ UTM ๑๙๑๖๖๓๒ | ๖๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/งบหน่วยงานอื่นของรัฐ) | - | - | -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ทำให้การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้นไม่เกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๙ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนโพนธาราม ๒ | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดี | ระบบน้ำรางยู ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ระยะทางยาว ๒๒๖ เมตร จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๗๙๗ UTM ๑๙๑๖๗๑๑ จุดสิ้นสุดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๗๖๘ UTM ๑๙๑๖๖๐๖ | ๔๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/งบหน่วยงานอื่นของรัฐ) | - | - | -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ทำให้การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้นไม่เกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| ๑๐ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับและติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ถนนใบแสน หมู่๑ | -เพื่อให้ประชาชนภายในชุมชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ในตอนกลางคืน ทำให้มีการคมนาคมที่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่เสี่ยงภัยจากมิจฉาชีพ | ระยะทางยาว ๑,๐๒๑ เมตร จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๓๐๒๖๖ UTM ๑๙๑๖๒๑๔ จุดสิ้นสุดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๙๗๕๙ UTM ๑๙๑๖๖๒๖ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/งบหน่วยงานอื่นของรัฐ) | - | - | - ประชาชนชุมชนคุ้มหลวง หมู่ ๑ | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๑ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโพนธาราม | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้การคมนาคมได้อย่างสะดวก | -ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๙๐๘๒ UTM ๑๙๑๗๐๓๑ จุดสิ้นสุดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๙๐๖ UTM ๑๙๑๖๗๑๐ | - | ๑,๐๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/งบหน่วยงานอื่นของรัฐ) | - | ถนน ๑ สาย ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๒ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในเขตสำนักงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศเกี่ยวกับฝุ่นละออง | -จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๓๐๓๗๖ UTM ๑๙๑๖๐๔๔ จุดสิ้นสุดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๓๐๓๒๕ UTM ๑๙๑๖๐๕๗ -จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๓๐๓๖๖ UTM ๑๙๑๖๐๑๒ จุดสิ้นสุดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๓๐๓๑๒ UTM ๑๙๑๖๐๒๖ | - | ๔๖๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/งบหน่วยงานอื่นของรัฐ) | - | ประชาชนที่มาติดต่อราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ | มีเส้นทางคมนาคมที่เหมาะสม สำหรับใช้สัญจรไปมา | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๓ | ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ | เพื่อให้มีสถานที่ฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ประชาชนทั่วไปได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัยจากโรคและถูกสุขอนามัย | -ก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ชั่นเดียว ขนาด ๑๓ x ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ในโรงฆ่าสัตว์, -ก่อสร้างอาคารโรงพักสัตว์ (โค) ขนาด ๔ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง, -ก่อสร้างอาคารโรงพักสัตว์ (สุกร) ขนาด ๖ x ๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง, -ก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ คนงาน ขนาด ๗ x ๙ ม.จำนวน ๑ หลัง -ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง ๒๐ x ๓๐ ม. ลึก ๓ ม. จำนวน ๒ บ่อ, -ก่อสร้างถนน คสล. เข้า-ออก และถนนภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์, -ก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่โรงฆ่าสัตว์, -ขยายเขตไฟฟ้า-ประปา จุดพิกัดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๘๗๕๘ UTM ๑๙๑๗๒๘๒ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | -อาคารโรงฆ่าสัตว์ ๑ หลัง -อาคารบ้านพัก ๑ หลัง -ระบบบำบัดน้ำเสีย ๒ บ่อ | -มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน -ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๔ | โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ | เพื่อแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอสำหรับปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ | -ขนาด ๒๕๐ KVA จุดพิกัดตำแหน่ง ๔๘ Q ๐๔๒๙๒๗๖ UTM ๑๙๑๖๓๑๒ | ๔๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น/งบหน่วยงานอื่นของรัฐ) | - | - | -หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๒๕๐KVA | -มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๒  แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย | เพื่อฝึกซ้อมแผนในการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ | -เจ้าหน้าที่เทศบาล -ประชาชนทั่วไป -หน่วยงานอื่น | ๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | จำนวน ๑ ครั้ง | ชุมชนได้รับความรู้ในด้านการป้องกันภัยฯ | สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ |
| ๒ | ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน | เพื่อลดการเกิดอุบัติภัยทางถนน ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน | ตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ | ๑๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | จำนวน ๒ ครั้ง | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ |
| ๓ | จัดกิจกรรมวัน อปพร. | เพื่อให้ อปพร. เกิดความรักความสามัคคีและร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ | จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | -จำนวนผู้เข้าร่วม -ร้อยละความพึงพอใจ | อปพร.มีความรู้และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ | สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ |
| ๔ | ฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความรู้มากขึ้นและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | จัดอบรม อปพร.จำนวน ๘๐คน | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | -จำนวนผู้เข้าร่วม -จำนวน ๑ ครั้ง | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ความสามารถ | สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๒  แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕ | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน/ประชาชน -เพื่อฟื้นฟูบำบัด รักษาผู้ติดยาเสพติด -ประชาชน/เยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อฟื้นฟูบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | -จำนวนผู้เข้าร่วม -ร้อยละความพึงพอใจ | ชุมชนปลอดยาเสพติดชุมชนเข้มแข็ง | สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ |
| ๖ | ก่อสร้างโรงสูบน้ำดับเพลิง | เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ หลัง | ๓๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | จำนวน ๑ หลัง | มีโรงสูบน้ำใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ |
| ๗ | การบริการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉินจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น เปลสนาม ถังออกซิเจน ฯลฯ | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ๓๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๓๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๓๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวน ๖ คน | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและได้รับบริการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว | สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

- รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๓  แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | เพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาล และผู้นำชุมชน | เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและผู้นำชุมชน | จัดอบรม/ศึกษาดูงานจำนวน ๑ ครั้ง | ๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ -จำนวนครั้ง | ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาท และหน้าที่ดีขึ้น | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๒ | สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ | เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ และจ้างบุคลากร สำหรับใช้ในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | จัดซื้อหรือการจ้างงานของศูนย์ฯ | ๒๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | มีวัสดุใช้ปฏิบัติงานและบุคลากรประจำศูนย์ | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๓ | จัดงานวันเทศบาล (๒๔ เมษายน ๒๕๖๐) | เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญของเทศบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมวันเทศบาล | ๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม -จำนวนครั้ง | สร้างความ สัมพันธ์อันดีในองค์กรและชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๔ | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้มาชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี | เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนมาชำระภาษี | ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย | ๔๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | ร้อยละของจำนวน ผู้เสียภาษี | ประชาชนทราบห้วงเวลาที่ต้องชำระภาษี | กองคลัง |

- รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๓  แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕ | ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ให้มีขนาดเพียงพอต่อการจัดเก็บวัสดุ | ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ | ๔๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | มีห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ | มีห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์มีขนาดเพียงพอต่อการจัดเก็บวัสดุ | สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ |
| ๖ | จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบริหารงานเทศบาลฯ | เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อวัสดุทุกชนิด | ๓๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๓๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๓๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | มีวัสดุในการปฏิบัติงาน | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ | ทุกส่วนราชการ |
| ๗ | จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อครุภัณฑ์ทุกชนิด | ๗๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | มีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ | ทุกส่วนราชการ |
| ๘ | จัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ท้องถิ่น | รถบรรทุก | ๗๘๗,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | - | - | จำนวน ๑ คัน | มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | กองคลัง |

- รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แบบ ผ. ๐๑

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๔  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | รับ-ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ | เพื่อเตรียมการรับ-ส่งเสด็จพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ | จำนวน ๓ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | เตรียมการ รับ-ส่งเสด็จ จำนวนครั้ง | การรับ – ส่งเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๒ | โครงการจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ประดับเสาไฟฟ้าหรือสถานที่ต่างๆ | ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ | ๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๕๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ประดับธงตราสัญลักษณ์ตลอดปี | แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๓ | จัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ | เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ และในการดำเนินโครงการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จัดงานรัฐพิธี | ๕๐,๐๐๐ (งบอุดหนุน) | ๕๐,๐๐๐ (งบอุดหนุน) | ๕๐,๐๐๐ (งบอุดหนุน) | จำนวน ๓ ครั้ง | เกิดความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๔ | เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลกุสุมาลย์กรณี ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง กรณี กกต. สั่งให้เลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ | จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | จำนวนครั้ง | มีงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๕ | อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | เพื่ออบรมให้ประชาชนและผู้นำชุมชนได้มีความรู้เรื่องกฎหมาย ใกล้ตัว | จัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ๑ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม -ร้อยละความพึงพอใจ | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย | สำนักปลัดเทศบาล |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๕  แนวทางการพัฒนาการกำหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | จัดกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย | เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดอบรม หรือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ | -จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม -จำนวน ๑ ครั้ง | เยาวชนและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย | สำนักปลัดเทศบาล |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๖  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | จัดงานแข่งขันกีฬา | -เพื่อส่งเสริมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชน -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ | จำนวน ๑๐ ชุมชน | ๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๒๐๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม -ร้อยละความพึงพอใจ | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง เกิดความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง | กองการศึกษา |
| ๒ | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาของเทศบาล | ส่งนักกีฬาในเขตเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันฯ | ๓๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๓๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | ๓๐,๐๐๐ (งบท้องถิ่น) | -จำนวนผู้เข้าร่วม -ร้อยละความพึงพอใจ | เกิดความสามัคคีระหว่างองค์กร สุขภาพแข็งแรง มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬา | กองการศึกษา |

แบบ ผ. ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒

- โดยเทศบาลตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

- ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน และ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ๒๕๖๐ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | รวม |  |
| ๑ | เตาเผาขยะไร้มลพิษ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๒ | โรงพักและคัดแยกขยะ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๓ | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย | ๘๐,๐๐๐ | - | - | ๘๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๔ | ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.สองข้างทางพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล. ถนนเทศบาล ๑ (ราษฎร์อุทิศ) | ๔,๗๖๐,๐๐๐ | - | - | ๔,๗๖๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๕ | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๐ (ราษฎร์บำรุง) | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | - | - | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๖ | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนมเหศักดิ์รักษา | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๗ | พัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ระยะที่ ๒ (พัฒนาพื้นที่ริมสอบฝั่งห้วยสะเภอให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ) | ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๘ | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สระหลวงสามัคคี หมู่ ๑ ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๐/๑ สระหลวงสามัคคี (ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์) | - | ๒,๑๒๐,๐๐๐ | - | ๒,๑๒๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ |  | ๖๗,๔๔๐,๐๐๐ | ๒,๑๒๐,๐๐๐ | - | ๖๙,๕๖๐,๐๐๐ |  |